## Slide 1
Projektauftrag Verlustprävention an Selbstbedienungskassen im Einzelhandel
Durchgeführt durch die Retail Data Mining GmbH

## Slide 2: Warum wir die Richtigen für Sie sind
Notes: Das Hauptziel dieses Projekts ist die Optimierung der Geschäftsprozesse durch datengestützte Entscheidungen. Wir beabsichtigen, die Abläufe zu verbessern, personalisierte Kundenansprachen zu entwickeln und letztlich die Rentabilität zu steigern.

## Slide 3: Einsatz von Machine Learning und AI
Mustererkennung
  Machine Learning ermöglicht es uns, Muster in großen Datenmengen zu erkennen, die für Menschen schwer zu erkennen sind.
Vorhersagen treffen
  Durch den Einsatz von KI können wir präzise Vorhersagen auf Basis historischer Daten generieren, was zu besseren Entscheidungen führt.
Automatisierte Entscheidungen
  Automatisierte Entscheidungen, unterstützt durch KI, steigern die Effizienz und reduzieren menschliche Fehler in Prozessen.
Notes: Machine Learning und Künstliche Intelligenz sind zentrale Bestandteile unseres Projekts. Sie helfen uns, Muster zu erkennen, Vorhersagen zu treffen und automatisierte Entscheidungen zu unterstützen, was die Effizienz deutlich steigert.

## Slide 4: Visualisierung und Interpretation der Daten
Bedeutung der Datenvisualisierung
  Die Visualisierung von Daten hilft, komplexe Informationen einfach darzustellen und Erkenntnisse verständlich zu kommunizieren.
Moderne Werkzeuge
  Wir verwenden moderne Tools, um Daten in verständliche Grafiken und Dashboards zu transformieren, die die Entscheidungsfindung unterstützen.
Erleichterte Entscheidungsfindung
  Durch klare und ansprechende Visualisierungen erleichtern wir die Entscheidungsfindung und verbessern die Dateninterpretation.
Notes: Die Visualisierung der Daten ist entscheidend, um Erkenntnisse klar zu kommunizieren. Wir verwenden moderne Tools, um komplexe Daten in verständliche Grafiken und Dashboards zu verwandeln, die die Entscheidungsfindung erleichtern.

## Slide 5: Langfristige Kooperation und Support
Langfristige Zusammenarbeit
  Eine langfristige Zusammenarbeit ermöglicht es uns, besser auf Ihre sich ändernden Bedürfnisse einzugehen und kontinuierliche Unterstützung zu gewährleisten.
Kontinuierlicher Support
  Wir bieten fortlaufenden Support, um sicherzustellen, dass Sie die besten Lösungen für Ihren Erfolg erhalten.
Anpassungen an Marktbedürfnisse
  Wir passen unsere Dienstleistungen an die sich ändernden Marktbedürfnisse an, um Ihren langfristigen Erfolg zu fördern.
Notes: Die Visualisierung der Daten ist entscheidend, um Erkenntnisse klar zu kommunizieren. Wir verwenden moderne Tools, um komplexe Daten in verständliche Grafiken und Dashboards zu verwandeln, die die Entscheidungsfindung erleichtern.

## Slide 6: 1. Einführung in das Projekt
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 7: 1.1 Ausgangslage
Einsatz von SB-Kassen seit mehreren Jahren zur Effizienzsteigerung & besserem Kundenerlebnis
Gewichtserfassung über Waage, aber kein automatischer Abgleich mit Warenkorb
Nur stationäre Systeme im Ausgangsbereich – keine mobilen Scanner im Einsatz

## Slide 8: 1.2 Problemstellung
Hohe Anfälligkeit für Verluste, da Verantwortung beim Kunden liegt
Verluste durch:
  Diebstahl (absichtliches Auslassen von Artikeln)
  Fehlbedienungen oder technische Störungen

## Slide 9: 1.3 Bisherige Strategie
Bisherige Kontrollstrategie Stichprobenkontrollen:
  Nur punktuelle Erkenntnisse
  Keine systematische Bewertung der Wirksamkeit oder Wirtschaftlichkeit

## Slide 10: 2. Projektauftrag
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 11: 2.1 Projektauftrag
Entwicklung einer datengetriebenen Lösung zur Verlustprävention bei SB-Kassen
Ziel: Reduktion betriebswirtschaftlicher Schäden durch
  fehlerhafte
  oder unvollständige Kassiervorgänge

## Slide 12: 2.2 Projektauftrag im Detail (1)
Analyse der Transaktionsdaten zur Erkennung von:
  Auffälligen Mustern in Warengruppen, Zeitfenstern oder Nutzerverhalten
  Fehlerhaften oder manipulativen Abläufen
Erkenntnisse führen zu:
  Konkreten Handlungsempfehlungen
  Technischen Vorschlägen für Überwachung & Risikobewertung

## Slide 13: 2.2 Projektauftrag im Detail (2)
Kernbaustein: Entwicklung eines Algorithmus zur Kennzeichnung verdächtiger Transaktionen
  Grundlage: Bewertungsfunktion zur wirtschaftlichen Bewertung von Kontrollentscheidungen
Zielsetzung berücksichtigt:
  Technische Machbarkeit
  Betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit der Lösung

## Slide 14: 3. Abgrenzung
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 15: 3.1 Abgrenzung des Projektumfangs (1)
Keine Entwicklung oder Empfehlung von:
  Hardware-Komponenten (z. B. Gewichtssensoren, Kamerasysteme)
  Optischen Auswertungssystemen
Keine juristische Bewertung:
  Datenschutzfragen
  Zulässigkeit von Kontrollvorgängen

## Slide 16: 3.1 Abgrenzung des Projektumfangs (2)
Datengrundlage: ausschließlich anonymisierte Transaktionsdaten der Wertkauf GmbH
Weitere Abgrenzungen & Risiken: → separater Abschnitt

## Slide 17: 4. Datenlage
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 18: 4.1 Datenlage – Übersicht (1)
6 Dateien bereitgestellt von der Wertkauf GmbH:
  2 CSV-Dateien: Stammdaten (Filialen, Artikel)
  4 Parquet-Dateien: Transaktions- & Positionsdaten (Train/Test)
Trainingsdaten (2024) enthalten 2 zusätzliche Spalten:
  label: Kontrolle + Ergebnis
  damage: geschätzter Schadenswert bei Betrugsfällen

## Slide 19: 4.1 Datenlage – Übersicht (2)
Zielvariablen ermöglichen:
  Klassifikation: Betrugsverdacht erkennen
  Regression: Schadenshöhe schätzen
Label-Quote niedrig:
  148.025 von 1.481.783 Transaktionen kontrolliert
  Davon 4.656 als Betrug klassifiziert (≈ 3,14 %)

## Slide 20: 4.2 Datenlage – Qualität (1)
Fehlende Werte in:
  customer_feedback – Bewertung nicht überall abgegeben
  valid_to – 28 % ohne Gültigkeitsdatum
  weight – teils unlogisch fehlende Angaben
  camera_certainty, camera_product_similar – evtl. Systemausfälle

## Slide 21: 4.2 Datenlage – Qualität (2)
Inhaltliche Auffälligkeit: n_lines stimmt nicht immer mit Positionsanzahl überein
Zeitformate teils inkonsistent, Preise im Float-Format
Daten insgesamt gut nutzbar:
  Hoher Vollständigkeitsgrad
  Gelabelte Daten repräsentativ
  Kein Hinweis auf generelle Unbrauchbarkeit für Modellbildung

## Slide 22: 5. Meilensteine
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 23: 5.1 Meilenstein 1: Projektdefinition & Zielklärung
Formulierung des Projektziels in Abstimmung mit Wertkauf GmbH
Definition der technischen & wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
Diskussion & Festlegung der Bewertungsfunktion
Identifikation zentraler Zielkonflikte (z. B. Präzision vs. Kundenakzeptanz)
Erstellung & Vorstellung des Projektauftrags (PDF + Präsentation)

## Slide 24: 5.2 Meilenstein 2: Datenzugang & Analyse
Zugang zu Kassendaten (Transaktion, Artikel, Filiale)
Prüfung auf Vollständigkeit, Struktur, Konsistenz
Erste explorative Analysen & Hypothesenbildung
Evaluierung der Modellierbarkeit (z. B. Labelverteilung, Datenqualität)
Definition der REST-Schnittstelle für späteren Modellzugriff
Präsentation erster Erkenntnisse & ggfs. Projektanpassung

## Slide 25: 5.3 Meilenstein 3: Datenaufbereitung & Modellierung
Datenbereinigung & Erstellung eines Feature-Katalogs
Auswahl geeigneter Modellklassen (von klassisch bis komplex)
Integration der Bewertungsfunktion in die Optimierungsstrategie
Erstellung eines funktionalen Prototyps zur Transaktionsbewertung
Bewertung mit Kennzahlen (Precision, Recall, ökonomischer Nutzen)
Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen

## Slide 26: 5.4 Meilenstein 4: Dokumentation & Übergabe
Bereitstellung aller Skripte, Modellartefakte & Visualisierungen
Übergabe des Prototyps als Python-Paket
Dokumentation der REST-Schnittstelle zur einfachen Integration

## Slide 27: 5.5 Meilenstein im Überblick

## Slide 28: 6. Risiken
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 29: 6.1 Risiken & Herausforderungen
Grenzen der Bewertungslogik → Kleine Diebstähle könnten systematisch „übersehen“ werden
Wenig gelabelte Daten (≈ 3 %) → Gefahr eingeschränkter Modellgeneralisation, v. a. bei komplexen Methoden
Übertragbarkeit auf andere Filialen fraglich → Unterschiedliche Technik & Kundenverhalten
Stark unausgewogene Häufigkeiten zwischen fehlerhaften und nicht fehlerhaften Transaktionen → Erschwert Training und Modellleistung

## Slide 30: 6.1 Risiken & Herausforderungen
Modellverständlichkeit → Komplexe Modelle könnten im Alltag schwer vermittelbar sein
Fehlendes Data Dictionary → Risiko fehlerhafter Interpretation einzelner Variablen
Rechtliche & externe Vorgaben → Datenschutz & juristische Rahmenbedingungen nicht Teil des Projekts

## Slide 31: 7. Ressourceneinsatz
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 32: 7.1 Ressourceneinsatz
Keine zusätzliche Infrastruktur notwendig → Projektteam arbeitet mit vorhandener Ausstattung
Entwicklung in Python → Nutzung bewährter, frei verfügbarer Tools & Bibliotheken
Prototyp ebenfalls in Python geplant → Einfach integrierbar & reproduzierbar

## Slide 33: 8. Übergabe
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 34: 8.1 Übergabe des Prototyps
Ziel: Reproduzierbare & konsistente Ausführung in der Zielumgebung
Abstimmung mit dem Kunden → Wahl der geeigneten Form erfolgt gemeinsam im Projektverlauf

## Slide 35
Fragen & Anregungen