## Slide 1
Projektauftrag Verlustprävention an Selbstbedienungskassen im Einzelhandel
Durchgeführt durch die Retail Data Mining GmbH

## Slide 2
Ein Blick in den SB-Alltag…

## Slide 3: Warum wir die Richtigen für Sie sind
Notes: Das Hauptziel dieses Projekts ist die Optimierung der Geschäftsprozesse durch datengestützte Entscheidungen. Wir beabsichtigen, die Abläufe zu verbessern, personalisierte Kundenansprachen zu entwickeln und letztlich die Rentabilität zu steigern.

## Slide 4: Einsatz von Machine Learning und AI
Mustererkennung
  .
Vorhersagen treffen
Automatisierte Entscheidungen
Notes: Machine Learning und Künstliche Intelligenz sind zentrale Bestandteile unseres Projekts. Sie helfen uns, Muster zu erkennen, Vorhersagen zu treffen und automatisierte Entscheidungen zu unterstützen, was die Effizienz deutlich steigert.

## Slide 5: Visualisierung und Interpretation der Daten
Bedeutung der Datenvisualisierung
Moderne Werkzeuge
  .
Erleichterte Entscheidungsfindung
Notes: Die Visualisierung der Daten ist entscheidend, um Erkenntnisse klar zu kommunizieren. Wir verwenden moderne Tools, um komplexe Daten in verständliche Grafiken und Dashboards zu verwandeln, die die Entscheidungsfindung erleichtern.

## Slide 6: Langfristige Kooperation und Support
Langfristige Zusammenarbeit
Kontinuierlicher Support
Anpassungen an Marktbedürfnisse
Notes: Die Visualisierung der Daten ist entscheidend, um Erkenntnisse klar zu kommunizieren. Wir verwenden moderne Tools, um komplexe Daten in verständliche Grafiken und Dashboards zu verwandeln, die die Entscheidungsfindung erleichtern.

## Slide 7: 1. Einführung in das Projekt
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 8: 1.1 Ausgangslage
Einsatz von SB-Kassen seit mehreren Jahren zur Effizienzsteigerung & besserem Kundenerlebnis
Gewichtserfassung über Waage, aber kein automatischer Abgleich mit Warenkorb
Nur stationäre Systeme im Ausgangsbereich – keine mobilen Scanner im Einsatz

## Slide 9: 1.2 Problemstellung
Hohe Anfälligkeit für Verluste, da Verantwortung beim Kunden liegt
Verluste durch:
  Diebstahl (absichtliches Auslassen von Artikeln)
  Fehlbedienungen oder technische Störungen

## Slide 10: 1.3 Bisherige Strategie
Bisherige Kontrollstrategie Stichprobenkontrollen:
  Nur punktuelle Erkenntnisse
  Keine systematische Bewertung der Wirksamkeit oder Wirtschaftlichkeit

## Slide 11: 2. Projektauftrag
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 12: 2.1 Projektauftrag
Entwicklung einer datengetriebenen Lösung zur Verlustprävention bei SB-Kassen
Ziel: Reduktion betriebswirtschaftlicher Schäden durch
  fehlerhafte
  oder unvollständige Kassiervorgänge

## Slide 13: 2.2 Projektauftrag im Detail
Datenanalyse zur Erkennung auffälliger Muster/fehlerhafter Abläufe
Ziel
  Konkreten Handlungsempfehlungen
  Algorithmus zur Kennzeichnung verdächtiger Transaktionen
  Bewertungsfunktion zur wirtschaftlichen Bewertung von Kontrollentscheidungen
Nebenbedingungen:
  Technische Machbarkeit
  Betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit der Lösung

## Slide 14: 3. Abgrenzung
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 15: 3. Abgrenzung des Projektumfangs
Keine Entwicklung von Hardware-Komponenten oder optischen Auswertungssystemen
Datengrundlage: ausschließlich anonymisierte Transaktionsdaten der Wertkauf GmbH
Keine juristische Bewertung:
Weitere Abgrenzungen & Risiken: → separater Abschnitt

## Slide 16: 4. Datenlage
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 17: 4.1 Datenlage – Übersicht (1)
6 Dateien bereitgestellt von der Wertkauf GmbH:
  2 CSV-Dateien: Stammdaten (Filialen, Artikel)
  4 Parquet-Dateien: Transaktions- & Positionsdaten (Train/Test)
Trainingsdaten (2024) enthalten 2 zusätzliche Spalten:
  label: Kontrolle + Ergebnis
  damage: geschätzter Schadenswert bei Betrugsfällen

## Slide 18: 4.1 Datenlage – Übersicht (2)
Zielvariablen ermöglichen:
  Klassifikation: Betrugsverdacht erkennen
  Regression: Schadenshöhe schätzen
Label-Quote niedrig:
  148.025 von 1.481.783 Transaktionen kontrolliert
  Davon 4.656 als Betrug klassifiziert (≈ 3,14 %)

## Slide 19: 4.2 Datenlage – Qualität (1)
Fehlende Werte in:
  customer_feedback – Bewertung nicht überall abgegeben
  valid_to – 28 % ohne Gültigkeitsdatum
  weight – teils unlogisch fehlende Angaben
  camera_certainty, camera_product_similar – evtl. Systemausfälle

## Slide 20: 4.2 Datenlage – Qualität (2)
Inhaltliche Auffälligkeit: n_lines stimmt nicht immer mit Positionsanzahl überein
Zeitformate teils inkonsistent, Preise im Float-Format
Daten insgesamt gut nutzbar:
  Hoher Vollständigkeitsgrad
  Gelabelte Daten repräsentativ
  Kein Hinweis auf generelle Unbrauchbarkeit für Modellbildung

## Slide 21: 5. Meilensteine
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 22: 5.1 Meilenstein 1: Projektdefinition & Zielklärung
Formulierung des Projektziels in Abstimmung mit Wertkauf GmbH
Definition der technischen & wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
Diskussion & Festlegung der Bewertungsfunktion
Identifikation zentraler Zielkonflikte (z. B. Präzision vs. Kundenakzeptanz)
Erstellung & Vorstellung des Projektauftrags (PDF + Präsentation)

## Slide 23: 5.2 Meilenstein 2: Datenzugang & Analyse
Zugang zu Kassendaten (Transaktion, Artikel, Filiale)
Prüfung auf Vollständigkeit, Struktur, Konsistenz
Erste explorative Analysen & Hypothesenbildung
Evaluierung der Modellierbarkeit (z. B. Labelverteilung, Datenqualität)
Definition der REST-Schnittstelle für späteren Modellzugriff
Präsentation erster Erkenntnisse & ggfs. Projektanpassung

## Slide 24: 5.3 Meilenstein 3: Datenaufbereitung & Modellierung
Datenbereinigung & Erstellung eines Feature-Katalogs
Auswahl geeigneter Modellklassen (von klassisch bis komplex)
Integration der Bewertungsfunktion in die Optimierungsstrategie
Erstellung eines funktionalen Prototyps zur Transaktionsbewertung
Bewertung mit Kennzahlen (Precision, Recall, ökonomischer Nutzen)
Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen

## Slide 25: 5.4 Meilenstein 4: Dokumentation & Übergabe
Bereitstellung aller Skripte, Modellartefakte & Visualisierungen
Übergabe des Prototyps als Python-Paket
Dokumentation der REST-Schnittstelle zur einfachen Integration

## Slide 26: 5.5 Meilenstein im Überblick

## Slide 27: 6. Risiken
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 28: 6.1 Risiken & Herausforderungen
Grenzen der Bewertungslogik → Kleine Diebstähle könnten systematisch „übersehen“ werden
Wenig gelabelte Daten (≈ 3 %) → Gefahr eingeschränkter Modellgeneralisation, v. a. bei komplexen Methoden
Übertragbarkeit auf andere Filialen fraglich → Unterschiedliche Technik & Kundenverhalten
Stark unausgewogene Häufigkeiten zwischen fehlerhaften und nicht fehlerhaften Transaktionen → Erschwert Training und Modellleistung

## Slide 29: 6.1 Risiken & Herausforderungen
Modellverständlichkeit → Komplexe Modelle könnten im Alltag schwer vermittelbar sein
Fehlendes Data Dictionary → Risiko fehlerhafter Interpretation einzelner Variablen
Rechtliche & externe Vorgaben → Datenschutz & juristische Rahmenbedingungen nicht Teil des Projekts

## Slide 30: 7. Ressourceneinsatz
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 31: 7.1 Ressourceneinsatz
Keine zusätzliche Infrastruktur notwendig → Projektteam arbeitet mit vorhandener Ausstattung
Entwicklung in Python → Nutzung bewährter, frei verfügbarer Tools & Bibliotheken
Prototyp ebenfalls in Python geplant → Einfach integrierbar & reproduzierbar

## Slide 32: 8. Übergabe
Notes: Hier beginnen wir mit dem Hintergrund und der Motivation für unser Projekt. Wir geben einen Überblick über die Einzelhandelsbranche und erläutern die Zielsetzung unseres Data Science Projekts, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

## Slide 33: 8.1 Übergabe des Prototyps
Ziel: Reproduzierbare & konsistente Ausführung in der Zielumgebung
Abstimmung mit dem Kunden → Wahl der geeigneten Form erfolgt gemeinsam im Projektverlauf

## Slide 34
Fragen & Anregungen